최종 결론: 현재 캡스톤은 Frontend / Backend / AI 3개 Repo를 유지하되, Backend와 Meta AI Runtime은 한 대의 Azure Compute Server 안에서 서로 다른 Docker Container로 운영한다. A2는 Meta 모델 재학습이 아니라 별도 Drawing Pose 모델을 직접 학습·평가한다.

# 1. 최종 설계 결론

- Frontend / Backend / AI의 3개 GitHub Repository 구조를 그대로 유지한다.

- 현재 캡스톤에서는 Backend와 AI를 물리적으로 반드시 두 서버로 나누지 않는다. 한 대의 16GB RAM급 Azure Compute Server 안에서 Backend Container와 AI Container를 분리해 운영하는 것을 기본안으로 한다.

- 16GB는 서버 전체 RAM이다. Backend 8GB + AI 8GB로 자동 분할되는 개념이 아니며, OS·Docker·Backend·AI가 총 16GB를 공유한다.

- AI Container는 외부에 직접 공개하지 않고 Backend만 내부 Docker Network를 통해 호출한다.

- Frontend는 Azure Static Web Apps에 독립 배포하고 Backend Public API만 호출한다.

- 업로드 원본, 렌더 결과, 향후 모델 파일은 컨테이너 로컬 디스크가 아니라 Azure Blob Storage 등 영구 저장소에 둔다.

- 현재 서비스 모델은 Meta Animated Drawings pretrained를 그대로 사용한다. A2는 같은 Meta 모델을 동일 데이터로 다시 fine-tuning하지 않고, 공개 손그림 데이터를 이용해 별도 Pose 모델을 개발한다.

- A2 모델이 기존 Meta Pose보다 실제 평가셋에서 우수하고 CPU 추론이 충분할 때만 AI Runtime의 Pose 부분을 교체한다.

- GPU 서버 분리 여부는 학습 여부가 아니라 실제 추론 지연·Peak RAM·동시 요청 성능으로 결정한다.

현재 캡스톤의 목표는 “한 서버 = 한 코드”가 아니다. 물리 서버는 한 대로 비용을 줄이되, Backend와 AI는 Docker/Image/API 계약을 분리하여 나중에 서버를 쉽게 분리할 수 있게 만든다.

# 2. 최종 인프라 구성

| 구성 | 현재 배포 | 핵심 책임 | 확장 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Azure Static Web Apps | React UI, 업로드·선택·관절 보정·재생 | 정적 배포 유지 |
| Compute Server | Azure VM 16GB RAM급 기준선 | Backend + AI Docker 실행 | PoC 결과에 따라 사양 축소/확대 |
| Backend Container | FastAPI / Public | 인증·DB·Blob·GPT/TTS·AI 조정 | 필요 시 별도 Container Apps/VM 분리 |
| AI Container | Private / Internal | Meta Detection·Pose·Mask·Rig·Render | A2 모델 교체 또는 GPU Runtime 분리 |
| Storage | Azure Blob Storage | uploads / results / models | Lifecycle·백업 정책 적용 |
| Training | Colab Pro | A2 Dataset·Training·Evaluation | 학습 완료 후 artifact만 Runtime으로 전달 |

RAM 운영 원칙. 서버 16GB는 공유 메모리이며 Docker별 limit는 필요하면 직접 설정한다. 예를 들어 Backend 2GB 상한, AI 11~12GB 상한, 나머지는 OS/Docker 여유로 둘 수 있지만 이는 고정 규칙이 아니라 PoC 결과에 맞춰 조정한다.

# 3. 사용자 요청 처리 흐름

- 사용자가 Frontend에서 사람형 그림을 업로드한다.

- Frontend는 POST /api/v1/characters로 Backend에 업로드·분석 요청을 보낸다.

- Backend는 파일을 Blob Storage에 저장하고 AI Container의 /internal/v1/analyze를 호출한다.

- AI Runtime은 Meta pretrained로 character detection / pose / mask를 수행하고 프로젝트 표준 15-joint JSON으로 변환한다.

- Frontend는 관절 Overlay를 표시하고 필요 시 사용자가 Drag로 관절을 보정한다.

- 보정값은 Backend에 저장되며 최종 skeleton / motion / rendering에 사용된다.

- 사용자는 장소 → 문제 → 행동 → 결과의 단계 선택을 진행한다.

- Backend는 이야기 생성·Moderation·TTS를 조정하고, AI Runtime은 필요한 animation render를 수행한다.

- Frontend가 최종 이야기, 음성, 애니메이션을 재생한다.

# 4. Repository 및 배포 책임

| Repo | Owner | Docker | 배포 대상 | 호출 대상 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Frontend 1명 | 선택 | Static Web Apps | Backend Public API |
| Backend | Backend 1명 | 필수 | 동일 VM의 backend container | AI internal API / DB / Blob / 외부 API |
| AI | A1 Primary + A2 Model R&D | 필수 | 동일 VM의 ai container | Meta Runtime / 교체 가능한 Pose Model |

Repo가 분리되어 있으므로 배포도 독립해야 한다. 같은 VM을 사용하더라도 Backend 이미지 업데이트 때문에 AI Container를 재빌드하거나, AI 모델 업데이트 때문에 Backend를 재배포하지 않게 한다.

# 5. 4명 역할 최종 정의

| 담당 | 역할명 | 한 줄 정의 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | AI Runtime & Integration Engineer | 공개 Meta 모델을 실제 서비스 가능한 내부 AI API로 만든다. | AI Docker / API / Animation / Azure Runtime |
| A2 | Drawing Pose Model & Dataset Engineer | 공개 손그림 데이터로 별도 Pose 모델을 직접 학습하고 Meta와 비교한다. | Dataset Pipeline / pose_v1.pth / Evaluation |
| Backend | Backend & Cloud Engineer | Frontend·AI·DB·Storage·외부 API를 연결하고 전체 Job을 조정한다. | FastAPI / DB / Blob / Orchestration / CI/CD |
| Frontend | Frontend Engineer | AI 결과를 사용자가 업로드·확인·수정·재생할 수 있는 UX로 만든다. | React UI / Joint Editor / Story Flow / Playback |

# 6. A1 — AI Runtime & Integration Engineer

미션: 현재 GitHub에 공개된 Meta Animated Drawings pretrained를 “실행 가능한 코드”에서 “서비스에서 안정적으로 호출 가능한 AI Runtime”으로 바꾼다.

## 6-1. 기능 구현 목록

- Meta Animated Drawings 저장소와 pretrained weight의 실행 환경을 재현한다.

- Python / PyTorch / TorchServe / renderer dependency를 Docker Image로 고정한다.

- GET /internal/v1/health, POST /internal/v1/analyze, POST /internal/v1/render를 구현한다.

- Meta 내부 출력값을 서비스 표준 bbox / mask / 15-joint JSON으로 정규화한다.

- 원본 이미지 → crop → model coordinate → Frontend coordinate 변환을 일관되게 처리한다.

- Skeleton / rigging / BVH motion template / animation rendering pipeline을 연결한다.

- 관절 보정값이 들어왔을 때 해당 좌표를 이용해 재렌더할 수 있도록 한다.

- AI timeout / invalid image / model load 실패를 Backend가 이해할 수 있는 error code로 변환한다.

- docker stats 등으로 Peak RAM, CPU, 분석시간, 렌더시간을 측정한다.

- AI Container는 Host 외부 포트로 직접 공개하지 않고 Docker internal network에서만 Backend가 접근하게 한다.

- AI Image를 GHCR에 버전 태그로 저장하고, 발표용 검증 이미지는 rollback 가능하게 보관한다.

## 6-2. A1 완료 기준 (Definition of Done)

- Backend가 Meta 내부 Python 코드를 import하지 않고 HTTP API만으로 분석·렌더를 호출할 수 있다.

- 팀 PC 또는 Azure VM에서 동일 Docker Image가 재현된다.

- 샘플 그림에서 bbox / mask / 15 joints / render 결과가 일관된 스키마로 반환된다.

- Peak RAM과 평균 처리시간이 기록되어 Azure 사양 결정 근거가 있다.

- AI Container가 죽어도 Backend 전체가 같이 내려가지 않으며 개별 재시작 가능하다.

# 7. A2 — Drawing Pose Model & Dataset Engineer

중요 수정: A2는 “Meta가 이미 Amateur Drawings로 학습한 동일 Pose 모델을 같은 데이터로 다시 fine-tuning”하지 않는다. A2는 다른 Pose Architecture(1순위: RTMPose 계열)를 일반 사람 Pose pretrained에서 시작해 손그림 도메인으로 fine-tuning하여 별도 모델을 만든다.

## 7-1. 학습 데이터 출처

| 데이터 | 용도 | 현재 계획 | 주의 |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta Amateur Drawings Dataset | 주 학습 데이터 | 공개 사람형 손그림 + bbox/mask/joint annotation 활용 | Meta 기존 모델 재학습용이 아니라 “다른 Pose 모델” 학습용 |
| 신규 팀/참여자 그림 소량 | 독립 평가셋 | 약 100~200장 목표, 프로젝트 15-joint 수동 검수 | Meta 학습에 포함되지 않은 데이터로 공정 비교 |
| Human-Art 등 보조 Dataset | 선택적 보강 | 필요 시 artistic pose 일반화 실험 | 라이선스·도메인 적합성 검토 후 사용 |

왜 신규 평가셋이 필요한가? Meta 모델은 Amateur Drawings를 이미 학습에 활용했기 때문에, 그 데이터만으로 Meta와 A2 모델을 비교하면 공정한 “미지 데이터 성능 비교”가 되기 어렵다. 따라서 모델 학습은 공개 데이터로 진행하되, 최종 비교는 Meta가 학습하지 않은 소량의 신규 그림을 별도 라벨링해 수행한다.

## 7-2. A2 기능 구현 목록

- Amateur Drawings Dataset 다운로드·무결성 확인·파일 구조 분석.

- 원본 annotation을 프로젝트의 15-joint 규격으로 변환하는 converter 작성.

- 사용 불가능 이미지/annotation 결측치 필터링과 dataset version 관리.

- Train / Validation split 생성. 초기 PoC는 일부 subset으로 pipeline을 검증하고, 이후 컴퓨팅 여건에 따라 확대한다.

- MMPose 기반 RTMPose 계열을 1순위 후보로 선정하고 일반 human pose pretrained checkpoint에서 시작한다.

- 손그림 Dataset으로 drawing-domain fine-tuning을 수행한다.

- Colab Pro Notebook 또는 Python training script를 재현 가능하게 만든다.

- PCK/AP 계열, 관절별 오차, 실패율, 추론시간 등 평가 코드를 만든다.

- Meta Runtime과 A2 모델을 동일 신규 평가셋에서 비교한다.

- 최종 artifact를 pose_v1.pth(또는 배포 포맷), config, label map, metric report 형태로 A1에게 전달한다.

- A2 모델이 성능·속도 기준을 통과했을 때 A1 Runtime에서 교체 가능한 inference adapter를 제공한다.

## 7-3. A2 완료 기준 (Definition of Done)

- 공개 Dataset → 전처리 → DataLoader → Training → Validation → Evaluation이 한 번에 재현된다.

- 팀이 만든 별도 Pose checkpoint가 존재한다.

- Meta 기존 Pose와 A2 모델의 동일 평가셋 성능표가 존재한다.

- A2 모델이 우수하지 않아도 실험 결과와 실패 원인을 정리한 보고서가 남는다.

- 우수한 경우 A1이 Backend/API를 바꾸지 않고 Pose provider만 교체할 수 있다.

## 7-4. A1과 A2 경계

| 업무 | A1 | A2 |
| --- | --- | --- |
| Meta GitHub 실행 | 책임 | 참고 |
| Docker / AI API | 책임 | 비책임 |
| Animation / BVH / Render | 책임 | 비책임 |
| Dataset 전처리 | 입력 스키마 협의 | 책임 |
| Pose 모델 학습 | 비책임 | 책임 |
| 모델 평가 | Runtime 지표 제공 | 정확도/모델 지표 책임 |
| Azure AI Runtime | 책임 | artifact 전달 |
| 새 모델 서비스 적용 | integration 책임 | model/provider 전달 |

# 8. Backend — Backend & Cloud Engineer

미션: Frontend가 AI 구현 세부사항을 몰라도 서비스 전체 흐름을 사용할 수 있도록 Public API, 데이터, 외부 API, AI Job을 중앙에서 조정한다.

- FastAPI /api/v1 Public API 설계 및 OpenAPI 문서화.

- 사용자 인증 또는 비회원 세션, 캐릭터/이야기/선택 상태 저장.

- 업로드 이미지와 결과 파일의 Blob Storage 경로·메타데이터 관리.

- AI_SERVICE_URL을 통한 내부 AI HTTP client 구현. AI 코드를 Backend에 import하지 않는다.

- OpenAI 이미지/이야기/Moderation 호출 및 TTS Provider 연동.

- AI 분석/렌더가 오래 걸릴 경우 job_id, status, polling 기반 비동기 흐름으로 전환.

- AI 동시 작업 수 제한, timeout, retry, 실패 메시지 정규화.

- API Key / DB URL / Storage Secret을 환경변수 또는 Secret으로 관리.

- Backend Docker Image, 테스트, GitHub Actions, GHCR 배포 자동화.

- 로그/health endpoint와 기본 장애 추적 정보 제공.

## 8-1. Backend 완료 기준

- Frontend는 Backend 한 곳만 호출해서 전체 서비스 기능을 사용할 수 있다.

- AI Container가 Meta인지 A2 Pose인지 Frontend는 알 필요가 없다.

- 업로드→분석→관절보정→이야기→TTS→렌더 결과 흐름이 E2E로 연결된다.

- AI timeout/오류가 HTTP 500 한 줄이 아니라 사용자 처리 가능한 상태로 변환된다.

# 9. Frontend — Frontend Engineer

미션: 사용자가 AI 결과를 이해하고 필요 시 직접 보정한 뒤 이야기와 애니메이션을 완성할 수 있는 실제 사용자 경험을 만든다.

- React 기반 화면/라우팅 및 전체 단계 상태 관리.

- 카메라/파일 기반 그림 업로드 UI.

- AI 분석 중 로딩, 대기, 재시도, 실패 안내 UX.

- bbox / mask / 프로젝트 15-joint Overlay 시각화.

- 관절 Drag 보정 UI와 PATCH /api/v1/characters/{id}/joints 연동.

- 장소 → 문제 → 행동 → 결과 단계형 선택 UI.

- 이야기 텍스트, TTS, animation 결과 재생.

- 비동기 Job 사용 시 status polling 및 대기 화면.

- 큰 버튼, 명확한 단계, 복잡한 문구 최소화 등 접근성 중심 UI.

- Azure Static Web Apps 자동 배포.

## 9-1. Frontend 완료 기준

- 사용자가 개발자 도구 없이 업로드부터 최종 재생까지 전체 flow를 완료할 수 있다.

- AI 관절 오류가 발생해도 화면에서 수정 후 다음 단계로 진행 가능하다.

- Frontend 코드에 OpenAI/TTS/AI Service Secret이 존재하지 않는다.

# 10. 핵심 API 계약

| 방향 | Endpoint | 역할 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| FE → BE | POST /api/v1/characters | 그림 업로드 + 분석 Job 생성 | Backend |
| FE → BE | GET /api/v1/jobs/{id} | 분석/렌더 진행 상태 조회 | Backend |
| FE → BE | PATCH /api/v1/characters/{id}/joints | 사용자 관절 보정값 저장 | FE + BE |
| FE → BE | POST /api/v1/stories | 장소-문제-행동-결과 기반 이야기 생성 | Backend |
| BE → AI | POST /internal/v1/analyze | bbox / mask / 15 joints 반환 | A1 |
| BE → AI | POST /internal/v1/render | motion 기반 animation render | A1 |
| BE → AI | GET /internal/v1/health | 모델/Runtime 상태 확인 | A1 |

AI 응답 필수 메타데이터: model_version, pipeline_version, coordinate_space, processing_time_ms. A2 모델이 적용돼도 Endpoint는 유지하고 model_version만 달라지게 한다.

# 11. CI/CD 및 배포 방식

| Repo | CI | CD | 배포 정책 |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | lint / test / build | Static Web Apps deploy | main merge 자동 |
| Backend | pytest / lint / docker build | GHCR → VM backend pull/restart | 자동 또는 승인 후 |
| AI | unit / smoke / docker build / health | GHCR → VM ai pull/restart | manual approval 권장 |

- 이미지 태그는 latest 대신 Git commit SHA 또는 명시적 version을 사용한다.

- Backend와 AI는 같은 VM이어도 서로 다른 Docker Image로 유지한다.

- AI 배포는 model load / sample inference / health check 통과 후 반영한다.

- 발표 직전에는 검증된 Backend/AI Image 버전을 고정하고 임의 업데이트를 막는다.

# 12. 보안·데이터·비용 운영 원칙

- Frontend에는 OpenAI, TTS, Storage, AI Service의 비밀키를 넣지 않는다.

- AI Container port는 인터넷에 노출하지 않고 Backend container만 접근한다.

- 업로드 원본은 필요한 기간만 보관하고 결과·모델 파일과 경로를 분리한다.

- VM은 개발·시연이 없는 시간에 deallocate하여 Azure Student credit 소모를 줄이는 운영을 우선 검토한다.

- Azure Student $100은 정적 Frontend보다 AI/Compute처럼 무료화하기 어려운 자원에 우선 사용한다.

- GPU VM은 미리 확보하지 않는다. 실제 CPU inference가 느리거나 RAM/동시 처리 문제가 확인될 때만 분리한다.

# 13. 8주 개발 로드맵과 역할별 산출물

| 기간 | A1 | A2 | Backend | Frontend |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~2주 | Meta Docker/PoC, API skeleton | Dataset 확보·converter, RTMPose 환경 | API skeleton, Blob/DB | 업로드/기본 화면 |
| 3~4주 | analyze + 15 joint + render | 학습 subset PoC, metric 구현 | AI 연동, Story/TTS | joint overlay/보정, 단계 선택 |
| 5~6주 | Azure Runtime, 오류/성능 | v1 학습·독립 eval set 구축 | Job/error/security | E2E 재생/대기 UX |
| 7주 | 성능 고정/rollback | Meta vs A2 비교, artifact | 통합 테스트/로그 | 통합 테스트/접근성 |
| 8주 | 발표 이미지 고정 | 보고서/모델 전달 | 배포 고정 | 배포 고정/시연 |

# 14. 인프라·모델 의사결정 게이트

| 측정 | 판단 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| AI Peak RAM | 16GB 서버에서 안정 | 현재 한 서버 구조 유지 |
| AI Peak RAM이 과도함 | Backend까지 압박 | AI 별도 VM/고사양 Runtime 분리 |
| CPU 분석/렌더 지연 큼 | 사용자 대기 UX 한계 초과 | 비동기 Job 또는 GPU Runtime 검토 |
| A2 Pose 정확도 > Meta | 독립 평가셋에서 개선 확인 | A1 Runtime에 A2 provider 적용 검토 |
| A2 Pose 정확도 ≤ Meta | 개선 근거 없음 | 서비스는 Meta 유지, A2는 연구 결과로 제출 |
| A2 모델 CPU 추론 충분 | 추가 GPU 불필요 | 기존 AI Container 유지 |
| A2 모델 GPU 의존/느림 | 현재 VM 부적합 | GPU AI Runtime만 별도 분리 |

# 15. 최종 기능별 체크리스트

## A1 AI Runtime

- [ ] Docker build/run 재현

- [ ] /health, /analyze, /render

- [ ] 15-joint adapter

- [ ] BVH/renderer

- [ ] Peak RAM/latency 측정

- [ ] AI private network

- [ ] GHCR/rollback

## A2 Model R&D

- [ ] Amateur Drawings 확보

- [ ] 15-joint converter

- [ ] RTMPose training pipeline

- [ ] 신규 독립 eval set

- [ ] pose_v1 checkpoint

- [ ] Meta vs A2 비교표

- [ ] A1용 inference adapter

## Backend

- [ ] FastAPI Public API

- [ ] DB/Session

- [ ] Blob metadata

- [ ] AI client

- [ ] GPT/Moderation/TTS

- [ ] Job/timeout/error

- [ ] Secret/logging

- [ ] CI/CD

## Frontend

- [ ] Upload

- [ ] Loading/error

- [ ] Joint overlay

- [ ] Drag correction

- [ ] 4단계 선택

- [ ] Story/TTS/Animation

- [ ] Job polling

- [ ] Static deploy

# 16. 최종 한 줄 역할 정의

- A1: 이미 존재하는 Meta AI를 안정적인 내부 AI 서비스로 만드는 사람.

- A2: 공개 손그림 데이터를 전처리하고 별도 Pose 모델을 직접 학습·평가해 새 model artifact를 만드는 사람.

- Backend: Frontend, AI, DB, Storage, GPT/TTS를 연결해 서비스 흐름과 서버 상태를 조정하는 사람.

- Frontend: AI 결과를 사용자가 확인·수정하고 이야기와 애니메이션으로 경험하게 만드는 사람.

# 17. 참고 근거

- Meta Animated Drawings GitHub — code, trained model weights, Amateur Drawings Dataset, MIT License: https://github.com/facebookresearch/AnimatedDrawings

- OpenMMLab MMPose — pose estimation toolbox, RTMPose 지원, Apache-2.0: https://github.com/open-mmlab/mmpose

- Microsoft Azure for Students — 학생용 USD $100 credit 안내: https://azure.microsoft.com/pricing/offers/

- 기존 팀 문서 「한칸이야기 최종 인프라·AI 서버·CI/CD 설계기획안」의 3 Repo / internal AI API / Blob / 후속 모델 교체 원칙을 기반으로 최신 역할 설계를 반영함.