# 한칸이야기 통합 정리 — 기술 구조와 예산

Sep 21, 2026 · @Someone

## 한눈에 보기

팀원 상세기획안과 화면설계서·프론트는 방향이 같고, 세 가지만 정하면 하나로 합쳐집니다. 예산은 외부 업체 둘을 빼고 이미지 생성을 넣어 352,750원으로, 원안 375,000원보다 22,250원 적습니다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 합의된 것 | Meta 사전학습 모델을 학습 없이 자체 서버에서 실행, 1주차 PoC를 관문으로, 기능별 인터페이스로 분리 |
| 결정할 것 | 애니메이션 렌더링 위치, 이야기 선택 구조, TTS 업체 |
| 조정 제안 | fal.ai 제거, remove.bg를 rembg로, 이미지 생성 추가, 문장 검열 추가 |
| 통일할 기준 | 기간, 환율, 대상 표현, 관절 수와 좌표계 |

비교한 문서는 팀원의 「2단계 개발 구조 + Meta Animated Drawings 자체 실행 + API·데이터셋·비용 상세 기획안」(기준일 2026-09-21), 화면설계서 v0.2 와이어프레임판, 프론트엔드 골격 코드입니다.

## 합의된 사항

아래 항목은 두 문서가 따로 같은 결론에 도달한 것이라 그대로 확정합니다.

- Meta 사전학습 모델을 학습 없이 사용. 검출·관절 추정 가중치를 자체 서버의 TorchServe로 띄워 호출합니다. 요청당 외부 비용이 없고, 코드·가중치·데이터셋 모두 MIT입니다.

- 저장소 보관 처리에 대비. 2025-09-03에 읽기 전용이 됐고 파이썬 3.8 계열 의존성에 묶여 있습니다. 1주차에 Docker 이미지를 빌드한 뒤 docker save로 파일로 저장해, 발표 직전 재빌드 실패를 막습니다.

- 1주차 PoC를 관문으로. 실제 입력 그림에서 검출·관절이 동작하는지 확인한 뒤 다음 단계로 넘어갑니다. 메모리가 부족하면 Docker에 16GB를 할당합니다.

- 기능별 인터페이스로 분리. 화면 코드는 업체 이름을 모르고 우리 API만 부릅니다. 엔진과 업체를 바꿔도 프론트는 그대로입니다.

- API 키는 서버 환경변수에만. 프론트에는 두지 않습니다.

- 한 화면에 사람형 캐릭터 하나. 여러 캐릭터는 범위 밖이고, 모션은 템플릿 4~6개로 제한합니다.

- 원본 그림 보관은 최소로, 결과는 캐싱. 비회원은 분석 후 즉시 삭제하는 설계서 11장 규칙과 맞습니다.

- 학습은 측정 후 자체 데이터로. 파인튜닝은 측정으로 필요가 확인된 뒤, 동의받은 대상 아동 그림으로 합니다.

## 팀 회의에서 결정할 것

세 가지가 정해져야 백엔드 계약과 화면이 확정됩니다. 각 항목에 제안을 달았지만, 첫 번째는 1주차 PoC 측정값을 보고 정하는 것이 안전합니다.

### 1. 애니메이션을 어디서 그릴지

기획안은 서버에서 Animated Drawings 렌더러로 영상을 만들고, 현재 프론트는 서버에서 관절 좌표만 받아 브라우저 캔버스에서 움직입니다. 저장소는 MP4와 투명 GIF 내보내기, 배경 이미지 합성, USE_MESA 설정을 통한 헤드리스 렌더링을 모두 지원합니다.

| 비교 항목 | 서버 렌더 (기획안) | 브라우저 렌더 (현재 프론트) |
| --- | --- | --- |
| 움직임 품질 | 메시를 부드럽게 휘어 자연스러움 | 관절마다 잘라 돌려 이음매가 보일 수 있음 |
| 반응 속도 | 동작마다 렌더를 기다림 | 즉시, 탭하면 바로 다른 동작 |
| S-06 관절 보정 | 고칠 때마다 다시 렌더 | 끌면서 바로 미리보기 |
| 배경 위에 얹기 | MP4는 투명 불가, 투명 GIF는 가장자리가 거칠어짐 | 층으로 자유롭게 |
| 서버 구성 | 헤드리스 렌더링과 파이썬 3.8 렌더 환경까지 필요 | 관절 추정 Docker만 |

제안은 둘을 섞는 것입니다. 확인과 보정은 브라우저로 즉시 보여주고, 이야기 재생만 서버 렌더로 품질을 올립니다. 캐릭터 확정 직후 아이가 S-07에서 선택하는 동안 뒤에서 미리 렌더하면 기다림이 보이지 않습니다.

flowchart LR
  A[그림 업로드] --> B[관절 JSON<br/>검출·포즈]
  B --> C[S-05 확인·S-06 보정<br/>브라우저 렌더]
  C --> D[S-07 선택 중<br/>서버 사전 렌더]
  D --> E[S-09 이야기 재생<br/>렌더 결과 사용]

결정 전까지 서버는 관절 좌표 JSON을 돌려주는 계약을 유지합니다. 두 방식 모두 이 JSON에서 출발하므로 어느 쪽으로 정해도 버리는 작업이 없습니다.

### 2. 이야기 선택 구조

기획안은 캐릭터·장소·감정·행동을 고르고 행동을 모션으로 연결합니다. 화면설계서는 캐릭터를 S-05에서 확정하고 장소·문제·행동·결과 네 단계를 고릅니다.

제안은 화면설계서 구조를 유지하는 것입니다. 장소·문제·행동·결과는 이야기 문법 순서라 원인과 결과를 이해하게 하는 이 서비스의 교육적 핵심이고, S-10 순서 맞추기도 이 순서를 전제로 합니다. 감정은 따로 고르지 않고 문장 생성 때 결과에 맞춰 반영합니다.

모션은 선택지가 아니라 장면에 붙입니다. 1장면 걷기, 2장면 둘러보기, 3장면 손 흔들기, 4장면 점프처럼 장면마다 정해 두면, 어떤 조합이든 모션 네 개로 끝납니다.

### 3. TTS 업체

기획안은 OpenAI gpt-4o-mini-tts, 프론트 쪽 검토는 ElevenLabs였습니다. 비용과 관리는 OpenAI가, 목소리 선택지는 ElevenLabs가 유리합니다.

| 비교 항목 | OpenAI gpt-4o-mini-tts | ElevenLabs |
| --- | --- | --- |
| 3개월 비용 | 약 1만 5천원 (분당 약 $0.015, 짧은 문장 할증 2배 가정) | 스타터 3개월 약 29,700원, 발표 달만 크리에이터면 약 56,100원 |
| 결제 | 이미지·문장과 같은 OpenAI 선불 잔액 하나 | 별도 구독, 증빙 하나 추가 |
| 목소리 | 13개. Fable(따뜻한 이야기체), Shimmer(부드러운 톤) | 라이브러리에 한국어 특화 목소리 다수 |
| 동시 처리 | 요금 등급별 분당 요청 수 제한 | 스타터 3건, 크리에이터 5건 |

같은 네 문장(「내 친구가 숲으로 갔어요」 등)을 두 곳에 넣어 들어보고 정합니다. OpenAI 쪽이 아이에게 읽어주는 느낌을 내면, 업체가 하나 줄어 운영과 증빙이 가장 단순해집니다.

## 기획안 조정 제안

외부 업체 둘을 빼고 빠진 이미지 생성을 넣는 것이 핵심입니다. 업체가 줄면 지원금 증빙도 같이 줄어듭니다.

| 항목 | 기획안 | 조정안 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 애니메이션 실패 대체 | fal.ai Wan Motion (25,000원) | 제거. S-06 관절 보정 또는 E-01 다시 찍기 안내 | 영상을 새로 생성하는 모델이라 아이 그림을 다시 그림. 배경 포함 영상이라 장면에 겹칠 수 없음 |
| 배경 제거 대체 | remove.bg (25,000원) | rembg (오픈소스, 서버 CPU) | 같은 역할을 무료로. S-02 흰 종이 안내로 필요 자체도 줄임 |
| 이미지 생성 | 없음 | GPT Image로 배경·선택지 아이콘·효과·삽화를 미리 만들어 재사용 | S-07 선택지와 S-09 장면에 그림이 필요. 사람이 미리 검수 가능하고 비용이 고정됨 |
| 문장 검열 | omni-moderation (무료) | 그대로 채택, 화면설계서 S-08 흐름에 추가 | 아동 대상 출력 안전장치. 설계서에 없던 것을 기획안에서 가져옴 |
| 후속 학습 데이터 | Amateur Drawings(약 50GB) + 자체 데이터 | 자체 데이터 파인튜닝만 | 공개 가중치가 이미 그 데이터 18만 장으로 학습한 결과 |
| 걷기 모션 | walk 템플릿 사용 | 서버 렌더라면 외부 BVH와 리타깃팅 설정 추가 | 저장소 기본 모션에 걷기가 없음 |

후속 학습의 근거. 포즈 모델 파일에 들어 있는 학습 설정의 데이터 경로가 train_size-180000이고, 72번째 에폭의 ResNet-50 가중치가 저장돼 있습니다. 같은 데이터로 다시 학습하면 같은 모델이 나오므로, 대상 아동 그림 300~1,000장으로 이어 학습하는 것만 의미가 있습니다. 이 규모는 T4 한 장으로 수십 분이면 끝나고, 파인튜닝에 쓰지 않은 평가용 100장을 따로 떼어 두어야 전후를 비교할 수 있습니다.

기본 모션 목록. 저장소에는 dab, jesse_dance, jumping, jumping_jacks, wave_hello, zombie 여섯 개가 있습니다. 기획안의 walk와 happy는 없으므로, 서버 렌더로 가면 모션 파일을 구하는 일이 1주차 작업에 들어갑니다.

## 기준값 통일

문서마다 같은 값이 다르게 적혀 있어 제출 전에 하나로 맞춰야 합니다. 기간은 팀이 정해야 하고, 나머지는 통일안대로 고치면 됩니다.

| 항목 | 기획안 | 화면설계서·프론트·예산서 | 통일안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기간 | 2개월 | 설계서 8주, 예산서 3개월 | 팀 확정 필요. 예산서는 월별 사용량을 바꾸면 따라 바뀜 |
| 환율 | 1,384.49원 | 1,500원 | 1,500원 (올해 변동 폭을 감안한 보수적 가정) |
| 대상 표현 | 발달장애·학습지원 아동 | 시각적·단계적 지원이 필요한 아동 | 앞서 합의한 완화 표현으로 |
| 관절 수 | 15개 | 16개 (head 포함) | 15개. head 관절은 없고 neck이 코 위치 |
| 좌표 기준 | 명시 없음 | 원본 그림 기준 0~1 | 잘라낸 캐릭터 영역 기준. 서버가 잘라낸 그림과 마스크를 함께 보냄 |
| 손·발 위치 | hand, foot | hand, foot | 화면 라벨은 손목·발목. 모델의 hand·foot은 실제로 손목·발목 위치 |

마지막 세 줄은 서버 어댑터가 책임질 부분입니다. 포즈 모델은 입력을 긴 변 1000px로 줄이고 잘라낸 영역에서 좌표를 내므로, 그대로 넘기면 캐릭터가 통째로 어긋납니다. 프론트의 계약 타입도 15개 기준으로 맞추겠습니다.

## 통합 예산

조정안은 352,750원으로 원안 375,000원보다 22,250원 적습니다. 이미지 방식은 라이브러리 재사용, TTS는 OpenAI를 고른 기본값이고 부가세 포함 실제 결제 기준입니다.

| 항목 | 원안 | 조정안 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| ChatGPT Plus 2명 × 2개월 | 125,000원 | 125,000원 | 원안 유지 |
| Meta Animated Drawings | 0원 | 0원 | 자체 서버 실행 |
| remove.bg 대체 경로 | 25,000원 | 0원 | rembg로 대체 |
| fal.ai 대체 경로 | 25,000원 | 0원 | 제거 |
| OpenAI API | 30,000원 | 57,750원 | 이미지·문장·검열·음성을 선충전 $35 하나로 |
| ElevenLabs | 0원 | 0원 | TTS를 ElevenLabs로 고를 때만 |
| 중간발표·시연 | 90,000원 | 90,000원 | 원안 유지 |
| 후속 학습 Colab Pro | 50,000원 | 50,000원 | 소량 파인튜닝이면 무료 T4로 절감 여지 |
| 예비비 | 30,000원 | 30,000원 | 원안 유지 |
| 합계 | 375,000원 | 352,750원 | 22,250원 절감 |

OpenAI 항목이 27,750원 늘었지만 원안에 없던 이미지 생성 약 41,000원을 안에 넣은 결과입니다. 같은 범위를 비교하면 문장·검열·음성은 원안의 30,000원 안에 들어갑니다.

### 조합별 합계

| 이미지 방식 | TTS OpenAI | ElevenLabs 스타터 3개월 | ElevenLabs 스타터 2 + 크리에이터 1 | ElevenLabs 크리에이터 3개월 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 라이브러리 재사용 | 352,750원 | 365,950원 | 392,350원 | 427,000원 |
| B. 조합별 미리 생성 | 352,750원 | 365,950원 | 392,350원 | 427,000원 |
| C. 매 장면 새로 생성 (low) | 385,750원 | 398,950원 | 425,350원 | 460,000원 |
| D. 매 장면 새로 생성 (medium) | 674,500원 | 687,700원 | 714,100원 | 748,750원 |

원안 375,000원 안에 들어오는 조합은 이미지 A·B안에 TTS OpenAI 또는 ElevenLabs 스타터뿐입니다. ElevenLabs를 발표 달만 크리에이터로 올리면 17,350원을 넘는데, 크리에이터 첫 달 할인이 업그레이드에도 붙으면 원안 안으로 들어옵니다.

### 지원금 결제 제약

두 업체 모두 자동 충전만 끄면 추가 카드 결제가 일어나지 않습니다. 업체를 하나 고를수록 증빙이 줄어듭니다.

- OpenAI 자동 충전을 끄면 카드 결제는 더 일어나지 않습니다. 다만 잔액이 바닥난 직후 짧은 지연 동안의 사용분은 마이너스 잔액으로 남아 다음 충전에서 차감됩니다. 그래서 충전액에 여유를 두고 서버에 일일 사용량 상한도 둡니다. 자동 충전은 설정 과정에서 기본으로 켜져 있으니 첫 충전 때 끄고 그 화면을 캡처합니다.

- ElevenLabs 새 구독에는 초과 과금이 없고, 자동 충전이 꺼져 있으면 잔액이 0이 되는 즉시 멈추며 후불 청구도 생기지 않는다고 공식 문서에 적혀 있습니다. 잔액 0원과 자동 충전 꺼짐 화면을 캡처합니다.

세부 산출과 월별 호출 수는 별도 엑셀 통합 예산서에 있습니다. 노란 칸의 TTS 업체·이미지 방식을 바꾸면 합계가 따라 바뀝니다.

## 1주차 PoC 체크리스트

1주차 끝에 아래 값이 모이면 결정할 세 가지 중 두 개가 자동으로 정해집니다. 판단 기준은 제안값이므로 팀에서 조정하면 됩니다.

| 항목 | 방법 | 판단 기준 (제안) |
| --- | --- | --- |
| Docker 기동 | 빌드 후 ping, docker save로 이미지 파일 저장 | 팀 PC 한 대 이상에서 재현 |
| 검출 성공률 | 대상 아동 그림 20장 입력 | 16장 이상 성공이면 그대로 진행 |
| 관절 정확도 | joint_overlay.png를 한 장씩 확인 | 팔꿈치·무릎이 명백히 틀린 그림 5장 이하 |
| 마스크 품질 | 흰 종이, 줄 공책, 그림자 있는 사진 비교 | 실패 조건을 S-02 안내 문구에 반영 |
| 처리 시간 | CPU에서 검출과 포즈 한 장 소요 시간 | 5초 이내면 S-04 대기 화면 그대로 |
| 헤드리스 렌더 | USE_MESA로 5초 클립 렌더 | 10초 이내면 S-07 중 사전 렌더 가능 |
| 걷기 모션 | 외부 BVH 확보와 리타깃팅 시도 | 실패하면 걷기는 브라우저 렌더로 |
| 좌표 변환 | 잘라낸 영역 좌표를 프론트 계약으로 변환 | S-05에서 실제 그림이 어긋남 없이 움직임 |
| TTS 청취 | 같은 네 문장을 OpenAI와 ElevenLabs로 합성 | 팀 투표로 업체 확정 |

헤드리스 렌더가 10초를 넘거나 설정에 실패하면 애니메이션은 브라우저 렌더 하나로 갑니다. 그때도 버리는 작업은 없습니다.

## 출처

요금은 자주 바뀌므로 결제 직전에 공식 페이지에서 다시 확인합니다. 환율 1,500원은 확인된 시세가 아니라 보수적 가정입니다.

- Meta Animated Drawings 저장소: README, 주석 생성 스크립트, TorchServe Dockerfile, v0.0.1 포즈 모델 파일의 학습 설정을 직접 열어 확인

- 팀원 상세기획안: 업로드 파일 「발달장애_그림AI_2단계_Meta모델_비용절감_반영_상세기획안.docx」, 2-6절 원안 예산

- OpenAI 선불 결제 도움말: 자동 충전 기본 켜짐, 최소 $5, 마이너스 잔액

- ElevenLabs Pay As You Go 문서: 잔액 0에서 즉시 멈춤, 후불 청구 없음

- ElevenLabs 동시 호출 한도: 스타터 3, 크리에이터 5

- ElevenLabs 요금제 정리 (Flexprice): 스타터 $6, 크리에이터 $22, 첫 달 $11

- GPT Image 2 단가 정리 (AIReiter): 정사각 medium $0.053, 가로 medium $0.041

- OpenAI TTS 단가 (CostGoat): gpt-4o-mini-tts 분당 약 $0.015

세부 산출식과 월별 호출 수는 별도 엑셀 「한칸이야기_통합예산서」에 있습니다.